个人周报

报告期：[2016-11-7]至 [2016-11-13]

报告人：刘萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、讨论并决定我们的项目方向 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |
| 2、项目的可实施程度 | 2016-11-7~2016-11-10 | 100% |
| 3、确定小组项目方向及名称 | 2016-11-10 | 100% |
| 4、分析并决定要完成的功能并分成模块 | 2016-11-10~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**结合社会实际，分析并讨论哪些软件的需求性比较高，并仔细研究项目的可实施性及完成难度。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、开发软件的主要功能（翻译） | 2016-11-14~2016-11-16 | 完成100% |
| 2、测试多个平台的翻译接口 | 2016-11-15~2016-11-16 | 完成100% |
| 3、实现翻译接口的调用，实现翻译 | 2016-11-16-2016-11-19 | 完成100% |
| 4、起草其余功能项 | 2016-11-19 | 完成100% |