个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-20

报告人：刘萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、确定三大功能，聊天翻译、地图、货币兑换 | 2016-11-14 | 100% |
| 2、有道翻译API测试 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 3、用墨刀写“我的”、“注册”、“登录”界面原型 | 2016-11-16~2016-11-20 | 100% |

* **问题和关注点**

**经过有道翻译API测试，最终没有实现在客户端上的测试，无法在客户端上实现翻译效果，并且没有探索出其他语种的翻译方式。我们最终决定用百度翻译接口来实现翻译功能。设计并用代码实现“我的”、“登录”、“注册”界面。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、将界面代码在模拟手机上实现，并上传到GitHub | 2016-11-22-2016-11-24 | 完成100% |
| 2、货币兑换接口测试和代码编写 | 2016-11-24~2016-11-26 | 完成100% |