个人周报

报告期：[2016-11-21]至 [2016-11-27]

报告人：刘萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、用代码实现“我的”、“注册”、“登录”界面及简单跳转 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2、了解并认真学习货币兑换相关代码 | 2016-11-23~2016-11-24 | 100% |
| 3、用聚合数据申请APPKEY，用汇率接口实现 | 2016-11-24-2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

**实现货币兑换功能一开始打算用代码直接实现，后来经查阅很多资料最终决定调用接口比较方便实现，因为要涉及到汇率的更新问题，以及国家的币种较多不好实现。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、了解数据库知识并编写数据库文档 | 2016-11-28~2016-11-30 | 完成100% |
| 2、了解并学习服务器知识 | 2016-11-30~2016-12-1 | 完成100% |
| 3、用mysql搭建数据库 | 2016-12-1~2016-12-2 | 完成100% |
| 4、代码get/post发送请求给服务器 | 2016-12-2 | 完成100% |