个人周报

报告期：[2016-11-28]至 [2016-12-4]

报告人：刘萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、了解数据库知识并编写数据库文档 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2、了解并学习服务器知识 | 2016-11-30~2016-12-1 | 100% |
| 3、用mysql搭建数据库 | 2016-12-1-2016-12-2 | 100% |
| 4、代码get/post发送请求给服务器 | 2016-12-2~2016-12-4 | 100% |

* **问题和关注点**

**要实现注册和登录功能，就要和服务器和数据库后台建立联系。对于数据库和服务器这些是个很大的难点。还没有实现服务器和数据库的交互。用户信息的保存和添加是个很大的难点，需要仔细研究和学习。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、“我的”、“注册”、“登录”界面的美化 | 2016-12-5~2016-12-7 | 完成100% |
| 2、项目各项工能的整合 | 2016-12-7~2016-12-10 | 完成100% |