个人周报

报告期：[2016-12-5]至 [2016-12-11]

报告人：刘萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、“我的”、“注册”、“登录”界面的美化 | 2016-12-5~2016-12-7 | 100% |
| 2、整合各项功能 | 2016-12-7~2016-12-10 | 100% |

* **问题和关注点**

**想要在登录页面实现一个点击登录，输入框的隐藏并加载进度动画的一个效果，学习并仔细研究了相关代码。但是在项目的整合过程中，进度的动画没有办法控制在注册失败是不显示，编辑的时候输入框盖住logo和软键盘盖住输入框等bug，一直努力实现并修改。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、“注册”、“登录”界面的测试 | 2016-12-12~2016-12-14 | 完成100% |
| 2、“注册”、“登录”界面的bug修复 | 2016-12-5~2016-12-16 | 完成100% |
| 3、将“注册”“登录”整合到大的工程中去 | 2016-12-16 | 完成100% |
| 4、小图标的加工 | 2016-12-6~2016-12-17 | 完成100% |