个人周报

报告期：[2016-12-12]至 [2016-12-18]

报告人：刘萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、进行了“注册”、“登录”界面的测试 | 2016-12-5~2016-12-7 | 100% |
| 2、完成了“注册”、“登录”界面的bug修复 | 2016-12-7~2016-12-10 | 100% |
| 3、将“注册”“登录”整合到大的工程中去 | 2016-12-16~2016-12-17 | 100% |
| 4、小图标的加工 | 2016-12-16~2016-12-17 | 100% |

* **问题和关注点**

**Bug:**

**1、登录进度是用动画实现的View，在登陆失败时无法控制进度动画的进行。最后修复后用boolean类型实现，但是预期的效果未实现。**

**2、在注册和登录输入框进行编辑时，软键盘覆盖输入框问题。最终在manifest加一个适应屏幕权限。**

**将小图标改成高清小图标并调整大小。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、文档编写 | 2016-12-19~2016-12-22 | 完成100% |
| 2、后期bug调试 | 2016-12-20~2016-12-24 | 完成100% |
| 3、项目总结 | 2016-12-20~2016-12-24 | 完成100% |
| 4、redmine和GitHub的任务完善 | 2016-12-20~2016-12-24 | 完成100% |