个人周报

报告期：2016-11-14至 2016-11-19

报告人：孔还庆

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、开发软件的主要功能（翻译） | 2016-11-14~2016-11-16 | 100% |
| 2、测试多个平台的翻译接口 | 2016-11-15~2016-11-16 | 100% |
| 3、实现翻译接口的调用，实现翻译 | 2016-11-16~2016-11-19 | 100% |
| 4、起草其余功能项 | 2016-11-19 | 100% |

* **问题和关注点**

测试各大翻译接口，确定适合本项目的翻译接口。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、功能1：聊天翻译 | 2016-11-20~2016-11-22 | 完成100% |
| 2、聊天翻译相关界面原型 | 2016-11-22~2016-11-24 | 完成100% |