个人周报

报告期：2016-11-7至2016-11-13

报告人：朱晓彬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、讨论决定我们的项目方向 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |
| 2、项目的可实施程度 | 2016-11-7~2016-11-10 | 100% |
| 3、确定小组项目的方向和名称 | 2016-11-10 | 100% |
| 4、分析决定要完成的功能并将其分模块 | 2016-11-10~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**结合当下实际情况，分析并研讨软件的那些功能性价比较高，并仔细研究项目的可实施性以及完成难度。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、开发软件的主要功能（翻译） | 2016-11-14~2016-11-16 | 完成100% |
| 2、测试多个平台的翻译接口 | 2016-11-15~2016-11-16 | 完成100% |
| 3、实现接口的调用 | 2016-11-16~2016-11-19 | 完成100% |
| 4、起草其余的功能 | 2016-11-19 | 完成100% |