个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-20

报告人：朱晓彬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、开发软件的主要功能（翻译） | 2016-11-14~2016-11-16 | 100% |
| 2、测试平台的翻译接口（金山词霸） | 2016-11-15~2016-11-16 | 100% |
| 3、实现接口调用 | 2016-11-16~2016-11-19 | 100% |
| 4、起草其他功能 | 2016-11-19~2016-11-20 | 100% |

* **问题和关注点**

**接口翻译能够准确有效，实现多国语言的翻译，分析软件最终的实用性，能不能完成预期的效果问题，同时分析开发软件的其他附加功能。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、分功能分配任务 | 2016-11-20 | 完成100% |
| 2、对分支功能（百度地图）功能的设定 | 2016-11-21~2016-11-22 | 完成100% |
| 3、编写需求文档 | 2016-11-23~2016-11-25 | 完成100% |
| 4、百度地图界面原型的搜寻 | 2016-11-26 | 完成100% |