个人周报

报告期：2016-11-20至2016-11-27

报告人：朱晓彬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、分功能分配任务（百度地图） | 2016-11-20 | 100% |
| 2、对分支功能（百度地图）功能的设定 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 3、编写需求文档 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100% |
| 4、进行百度地图界面原型的初步搜寻和设想 | 2016-11-26 | 100% |

* **问题和关注点**

**分配的分支功能为百度地图，对百度地图功能确定，如当前位置定位，地点检索等等的确定，并且根据软件来编写地图的实用性和可用性功能需求分析。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、应用地图相关界面原型设计 | 2016-11-27~2016-11-29 | 完成100% |
| 2、应用地图相关界面的代码编写 | 2016-11-30~2016-12-01 | 完成100% |
| 3、相关地图知识的查找和学习 | 2016-12-02~2016-12-04 | 完成100% |