个人周报

报告期：2016-11-27至2016-12-04

报告人：朱晓彬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、应用地图相关界面原型设计 | 2016-11-27~2016-11-29 | 100% |
| 2、应用地图相关界面的代码编写 | 2016-11-30~2016-12-01 | 100% |
| 3、相关地图知识的查询和学习 | 2016-12-02~2016-12-04 | 100% |

* **问题和关注点**

**对地图相关界面的设计，让使用者具有亲切感，并且学习相关地图的知识方便今后代码的编写和功能的实现。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、地图定位功能的书写 | 2016-12-05~2016-12-06 | 完成100% |
| 2、地图POI检索功能代码书写 | 2016-12-07~2016-12-09 | 完成100% |
| 3、地图所用到的图标修剪 | 2016-12-10~2016-12-11 | 完成100% |