个人周报

报告期：2016-12-05至2016-12-11

报告人：朱晓彬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、地图定位功能的代码书写 | 2016-12-05~2016-12-06 | 100% |
| 2、地图POI检索功能的书写 | 2016-12-07~2016-12-09 | 100% |
| 3、地图所用到的图标修剪 | 2016-12-10~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**百度地图定位功能实现当前位置的实时定位，POI检索能够针对所输入的地点名称进行相应的查询地点的准确位置显示。增加软件的实用性和性价比。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、地图公交线路搜索代码书写 | 2016-12-12~2016-12-14 | 完成100% |
| 2、地图线路检索代码书写 | 2016-12-15~2016-12-17 | 完成100% |
| 3、功能的整合准备 | 2016-12-18 | 完成100% |