个人周报

报告期：2016-12-12至2016-12-18

报告人：朱晓彬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、地图公交路线搜索代码的书写 | 2016-12-12~2016-12-14 | 100% |
| 2、地图线路检索代码书写 | 2016-12-15~2016-12-17 | 100% |
| 3、各个功能的整合准备工作 | 2016-12-18 | 100% |

* **问题和关注点**

**实现公交路线搜索功能查询公交路线和途径地，路线检索输入起点和终点进行路线的查询和选择。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、相关功能的整合工作 | 2016-12-19~2016-12-24 | 完成100% |
| 2、地图界面的美化工作 | 2016-12-19~2016-12-22 | 完成100% |
| 3、对经过整合的软件进行测试工作 | 2016-12-19~2016-12-24 | 完成100% |