个人周报

报告期：2016-11-07 至2016-11-13

报告人：杨梦奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、思考项目方向，提出个人意见，筛选并确定小组项目及名称 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |
| 2、与成员讨论并向老师请教探讨项目的可实现性 | 2016-11-9~2016-11-10 | 100% |
| 3、给小组成员分配任务测试翻译接口 | 2016-11-10 | 100% |
| 4、测试有道翻译API接口 | 2016-11-10~2016-11-13 | 100% |

* **问题和关注点**

1. **确定的项目务必是可实现的、有实用价值的、当前市场短缺或有不足与漏洞的；**
2. **项目名称务必有创造性和吸引性；**
3. **为保证项目的顺利实现，核心功能聊天翻译中的翻译务必确保接口的正常使用并且翻译语句的偏差性不能太大，实现多语言翻译相互翻译；**
4. **项目组成员务必分工明确，避免有做重复工作以及无工作现象。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、项目的整体划分与项目小组成员功能分配 | 2016-11-14~2016-11-14 | 完成0% |
| 2、需求分析文档起草 | 2016-11-14~2016-11-18 | 完成0% |
| 3、界面原型设计与制作 | 2016-11-19~2016-11-20 | 完成0% |