个人周报

报告期：2016-11-21 至 2016-11-27

报告人：杨梦奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、界面原型设计与制作（货币兑换界面、货币类型选择界面） | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2、货币兑换相关界面代码编写 | 2016-11-23~2016-11-27 | 100% |
| 3、github的学习 | 2016-11-27 | 0% |

* **问题和关注点**

1. **界面原型的设计与制作过程较为顺利，查询了很多网上已有的货币兑换相关软件，在学习的基础上加以总结和改进，力求做到当前最美观最实用的货币兑换功能；**
2. **在界面相关代码的编写过程中，由于要提前搭好fragment的框架，因此实际完成时间超出了预期的想法，造成了一些任务没有按时完成。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、学习github相关知识 | 2016-11-28~2016-11-30 | 完成0% |
| 2、选择完成货币兑换的方式 | 2016-12-01 | 完成0% |
| 3、货币兑换基础搭建 | 2016-12-02~2016-12-04 | 完成0% |