个人周报

报告期：2016-11-28 至 2016-12-4

报告人：杨梦奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、学习github相关知识 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2、选择完成货币兑换的方式 | 2016-12-01 | 100% |
| 3、货币兑换基础搭建 | 2016-12-02~2016-12-04 | 80% |

* **问题和关注点**

1. **刚刚接触github无论是在视频中还是在网上查询的知识不是很理解，在其他项目组的帮助下，学会了github，并保证整个团队顺利的使用github平台；**
2. **对于货币兑换的实现一开始本来希望用固定的汇率，有其他成员在查询了很多网站发现用接口更为方便，货币类型比较全并可以实时更新；**
3. **在完成货币兑换基础搭建的时候，关注点在于货币类型选择界面中选择货币类型后如何将数据传回货币兑换界面。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、货币兑换基础搭建 | 2016-12-5 | 完成80% |
| 2、测试货币汇率接口 | 2016-12-5~2016-12-11 | 完成0% |