个人周报

报告期：2016-12-5 至 2016-12-11

报告人：杨梦奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、货币兑换基础搭建 | 2016-12-5 | 100% |
| 2、测试货币汇率接口 | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**

1. **在货币兑换基础搭建的过程中，首先关注点在于CurrencyList如何跳转到fragment界面，其次就是如何用intent传值；**
2. **测试货币汇率接口的过程中，由于接口提供的数据较多，经过一段时间的查询和学习从中筛选需要的数据。并编写代码能确定运行，显示出需要的数据。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、货币兑换主要代码实现 | 2016-12-12~2016-12-13 | 完成0% |
| 2、货币兑换升级改版 | 2016-12-14~2016-12-18 | 完成0% |