个人周报

报告期：2016-12-12 至 2016-12-18

报告人：杨梦奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、货币兑换主要代码实现 | 2016-12-12~2016-12-13 | 100% |
| 2、货币兑换升级改版 | 2016-12-14~2016-12-18 | 100% |

* **问题和关注点**

1. **货币兑换主要代码实现的关注点在于如何利用好接口所提供的数据，根据获取输入的数据计算得到兑换结果。**
2. **货币兑换升级改版，货币类型选择的方式完全改变，关注点在于之前是Currency\_fragment到CurrencyList到MainActivity到Currency\_fragment的传值，现在进入货币类型选择界面使用startActivityForResult，再在Currency\_fragment中重写onActivityResult方法，实现了货币类型选择。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、货币兑换测试 | 2016-12-19~2016-12-23 | 完成0% |
| 2、货币兑换bug修复 | 2016-12-19~2016-12-23 | 完成0% |
| 3、界面整体图标美化 | 2016-12-23~2016-12-25 | 完成0% |