个人周报

报告期：2016-11-7至2016-11-13

报告人：祁晓宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、讨论决定我们的项目主要功能 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |
| 2、讨论确定小组项目的方向和名称 | 2016-11-10 | 100% |
| 3、测试金山词霸翻译平台的接口 | 2016-11-10 | 100% |
| 4、讨论决定要完成的功能并将其分模块 | 2016-11-10~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**我们的APP是针对于什么人群，需要实现几个大功能，实现的方法从哪方面着手。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、探索实现翻译功能的方法 | 2016-11-14~2016-11-16 | 完成100% |
| 2、测试与比较多个平台的翻译接口 | 2016-11-15~2016-11-16 | 完成100% |
| 3、实现翻译接口的调用 | 2016-11-16~2016-11-19 | 完成100% |
| 4、讨论接下来的功能实现 | 2016-11-19 | 完成100% |