个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-20

报告人：祁晓宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、探索实现翻译功能的方法 | 2016-11-7~2016-11-9 | 100% |
| 2、测试与比较多个平台的翻译接口 | 2016-11-10 | 100% |
| 3、实现翻译接口的调用 | 2016-11-10 | 100% |
| 4、讨论接下来的功能实现 | 2016-11-10~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**翻译接口可以正常使用，支持多国语言互相翻译，把组员分成几个小组，每个小组负责自己的功能。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、划分小组分配任务 | 2016-11-20 | 完成100% |
| 2、对分支功能（百度地图）功能的设定 | 2016-11-21~2016-11-22 | 完成100% |
| 3、编写百度地图需求文档 | 2016-11-23~2016-11-25 | 完成100% |
| 4、上网搜索百度地图开发资源 | 2016-11-26 | 完成100% |