个人周报

报告期：2016-12-05至2016-12-11

报告人：祁晓宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、地图定位功能的书写 | 2016-12-05~2016-12-06 | 100% |
| 2、地图POI检索功能代码书写 | 2016-12-07~2016-12-09 | 100% |
| 3、地图所用到的图标修剪 | 2016-12-10~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**主要致力于实现基础定位功能以及根据地名进行准确的POI搜索。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、地图公交线路搜索代码书写 | 2016-12-12~2016-12-14 | 完成100% |
| 2、地图线路检索代码书写 | 2016-12-15~2016-12-17 | 完成100% |
| 3、功能的整合准备 | 2016-12-18 | 完成100% |