个人周报

报告期：2016-12-12至2016-12-18

报告人：祁晓宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、地图公交线路搜索代码书写 | 2016-12-12~2016-12-14 | 100% |
| 2、地图线路检索代码书写 | 2016-12-15~2016-12-17 | 100% |
| 3、功能的整合准备 | 2016-12-18 | 100% |

* **问题和关注点**

**实现根据输入信息进行公交车查询的功能，主要攻克根据输入进行两地路线查询的功能。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、相关功能的整合工作 | 2016-12-19~2016-12-24 | 完成100% |
| 2、地图界面的美化工作 | 2016-12-19~2016-12-22 | 完成100% |
| 3、对经过整合的软件进行测试工作 | 2016-12-19~2016-12-23 | 完成100% |
| 4、解决bug，美化项目界面 | 2016-12-23~2016-12-24 | 完成100% |