个人周报

报告期：2016-12-19至2016-12-24

报告人：祁晓宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、地图方面代码的整合 | 2016-12-19~2016-12-24 | 100% |
| 2、地图界面的美化工作 | 2016-12-19~2016-12-22 | 100% |
| 3、对经过整合的软件进行测试工作 | 2016-12-19~2016-12-23 | 100% |
| 4、解决bug，美化项目界面 | 2016-12-23~2016-12-24 | 100% |

* **问题和关注点**

**百度地图功能完美嵌入我们项目的框架中，保证项目可以运行。测试查找项目的bug并解决，对项目界面进行美化。**