个人周报

报告期：2016-11-20至 2016-11-24

报告人：郑子奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、功能1：聊天翻译 | 2016-11-20~2016-11-22 | 100% |
| 2、聊天翻译相关界面原型 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100% |

* **问题和关注点**

**本周的主要任务就是对APP进行简单的UI界面设计，并实现初步的聊天翻译功能，后续工作将不断美化界面，对聊天翻译的功能不断地完善。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、聊天翻译相关界面代码 | 2016-11-26~2016-11-31 | 完成100% |
| 2、学习github相关知识 | 2016-11-30~2016-11-31 | 完成100% |