个人周报

报告期：2016-11-26至 2016-11-31

报告人：郑子奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、聊天翻译相关界面代码 | 2016-11-26~2016-11-31 | 100% |
| 2、学习github相关知识 | 2016-11-30~2016-11-31 | 100% |

* **问题和关注点**

本周的主要任务是将聊天和翻译的代码进行整合，然后学习github的相关知识。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、聊天翻译基础搭建 | 2016-12-2~2016-12-5 | 完成100% |
| 2、聊天翻译进度总结 | 2016-12-5~2016-12-6 | 完成100% |