个人周报

报告期：2016-12-12至 2016-12-17

报告人：郑子奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、聊天翻译周末总结 | 2016-12-12~2016-12-15 | 100% |
| 2、整理相关文档 | 2016-12-15~2016-12-16 | 100% |

* **问题和关注点**

本周的主要任务是对聊天翻译的功能进行一系列的文档整理。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、聊天翻译升级2.0 | 2016-12-19~2016-12-20 | 完成100% |
| 2、聊天翻译BUG修复 | 2016-12-20~2016-12-20 | 完成100% |
| 3、搭建APP服务器 | 2016-12-20~2016-12-24 | 完成100% |
| 4、聊天翻译语言多样化 | 2016-12-19~2016-12-24 | 完成100% |