## 项目中期进度总结

小组各项功能实现现状及出现的问题、解决办法和预期总结：

### 1、聊天翻译部分

聊天翻译的模块，现在已经初步完成了简单的UI设计和分离的翻译功能，后续工作将进一步完善聊天的数据库搭建以及将翻译功能与聊天功能相结合，整合到一个界面中。LOGO设计以及整体的框架设计，现在正实现聊天功能的实现

### 2、货币兑换部分

已经完成货币的类型选择以及界面的跳转、返回。经过在网上进行搜索和研究。了解了汇率的相关知识，参考并尝试了很多相关代码，最终决定在聚合数据申请APPKRY来实现汇率接口的调用。在聚合数据上申请了货币汇率的AppKey,并仔细阅读了货币汇率数据接口的应用说明。

### 3、百度地图部分

目前地图可以进行地位，并且能够进行定位图标的闪动效果。

未完成的任务原因：

未完成的功能有位置搜索，路径描绘。

未完成原因：依然进行调试和资料搜索的阶段。尝试过很多的方法，但是依然无法实现想要的效果。并且对相应的效果并不熟悉，所以浪费的时间比较长。

因为当时在网上查的资料比较的乱，所以各种尝试，所以浪费了很多的时间，后来经过老师的讲解，一定要用官方的工程包，所以现在还在调试中。

如何解决：

解决方法：找对资源，进行进一步的调试和编写。不要局限于一种方法，多试几次。

预期半个月内的工作情况：

首先要先要把当时写的需求分析中的效果全部实现，然后在进行相关的细节问题进行完善。

### 4、 我的、登录注册部分

“我的”、登录、注册的大体页面已经基本实现，但是界面的美化工作还没有进行，

其中的小的功能界面还未实现。目前正在努力实现登录和注册的功能，并涉及数据库后台

的搭建。将用户名和密码保存于数据库中，能实现数据的交互。

未实现的原因是对于数据库还有服务器端的知识不是特别的深刻，需要更多的思考和参考相关知识。